
平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目

施工阶段全过程咨询（含监标）服务
招标文件

	招 标 单 位：
	平阳县卫生健康局

	代 建 单 位：
	平阳县政府投资项目建设中心

	代 理 单 位：
	温州嘉宇工程造价咨询有限公司

	日      期：
	2021年12月


目  录

招标公告................................02

投标单位须知............................05
评标办法................................21
合同主要条款............................24
投标文件格式............................31
第一章  招标公告

平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目

施工阶段全过程咨询（含监标）服务招标公告
1. 招标条件
本招标项平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目由平发改投资[2020]19号、平发改投资[2021]188号、平发改投资[2021]220号、平发改投资[2021]221号、平发改投资[2021]215号、平发改投资[2021]214号、平发改投资[2021]219号、平发改投资[2021]207号、平发改投资[2021]213号文件批准，招标单位为平阳县卫生健康局， 代建单位平阳县政府投资项目建设中心，建设资金来源县财政统筹安排，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目施工阶段全过程咨询（含监标）服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目包含7个标段，其中：

标段1：萧江中心卫生院迁扩建工程：建设地点位于：平阳县萧江镇凤头村E05地块。项目总用地面积17867平方米，总建筑面积12124平方米，其中地上计容建筑面积12000平方米，主要包括门诊楼面积3573平方米、医技楼面积1751平方米、住院服务楼面积6515.58平方米、门卫消控室面积32.26平方米、监控室面积32.26平方米、发电机房面积95.9平方米，地下建筑面积124平方米。架空层不计容面积418平方。同时包括道路、管网、绿化等市政配套设施工程。设置机动车位157个，非机动车位463个。设计床位数96张。项目概算总投资10901.82万元，工程费用为7841.16万元。

标段2：万全镇卫生院迁扩建工程：建设地点位于：平阳县万全镇A07地块。项目总用地面积为10033平方米，总建筑面积10527平方米，包括医疗综合楼建筑面积10487平方米（含地下面积163平方米）、门卫建筑面积20平方米、垃圾暂存室建筑面积20平方米。同时包括道路、管网、绿化等市政配套设施工程。设置机动车位21个，非机动车位721个。设计床位数64张。项目概算总投资8320.42万元，工程费用为6369.93万元。

标段3：海西镇卫生院迁扩建工程：建设地点位于：平阳县海西镇B-53-02地块。工程总用地面积约9153平方米，总建筑面积7705平方米，其中地上计容建筑面积7625平方米，主要包括医疗综合楼建筑面积7400平方米、附属用房建筑面积160平方米、门卫建筑面积65平方米，地下建筑面积80平方米。同时包括绿化、道路、管线等配套设施工程。设置机动车位17个，非机动车位345个，设计床位共22张。总投资概算为6538.96万元，其中工程费用4848.13万元。

标段4：麻步中心卫生院迁扩建工程：建设地点位于：平阳县麻步镇江南片H-01-01地块。项目总用地面积9960平方米，总建筑面积5998平方米，其中地上计容建筑面积5868平方米，主要包括医疗综合楼建筑面积5644.8平方米、附属用房建筑面积160.2平方米、门卫建筑面积63平方米，地下建筑面积130平方米。同时包括绿化、道路、管线等配套设施工程。设置机动车位51个，非机动车位270个，设计床位共45张。总投资概算为6142.18万元，其中工程费用4099.84万元。

标段5：水头镇卫生院迁扩建工程：建设地点位于：平阳县水头镇东川中路（原平阳县第二人民医院内）；本项目装修改造面积为13262.73㎡，包括综合门诊楼装修面积8854.73平方米、住院楼1-3层装修面积4408平方米。主要建设内容为室内装修、加固工程、电气工程、智能化系统、供暖通风系统、给排水工程、景观工程等。项目概算总投资4171.80万元，工程费用为3567.87万元。

标段6：怀溪镇卫生院迁扩建工程：建设地点位于：平阳县怀溪镇晓坑村A-03地块。工程总用地面积约7440平方米，总建筑面积3650平方米，其中地上计容建筑面积3567平方米，主要包括门诊综合楼建筑面积2998平方米、附属用房建筑面积503平方米、门卫消控室建筑面积26平方米，连廊建筑面积40平方米，地下建筑面积83平方米。同时包括绿化、道路、管线等配套设施工程。设置机动车位50个，非机动车位190个，设计床位共30张。总投资概算为4205.95万元，其中工程费用2731.77万元。

标段7：南雁镇卫生院迁扩建工程：建设地点位于：平阳县南雁镇B18地块。工程总用地面积为6323平方米，总建筑面积3485平方米，其中地上计容建筑面积3396平方米，包括1#楼建筑面积2477平方米、2#楼建筑面积893平方米、门卫消控室建筑面积26平方米，地下建筑面积89平方米。同时包括绿化、道路、管线等配套设施工程。设置机动车位49个，非机动车位180个。设计床位共27张。总投资概算为3934.16万元，其中工程费用2580.37万元。

2.2招标范围：中标标段施工阶段全过程咨询服务及中标标段初设批复所含所有工程的工程量清单和招标控制价的编制（监标）、市场走访询价调研（如有）等造价咨询服务，招标人今后将根据工程实际情况划分标段进行，若今后实际招标内容及数量发生增减，中标单位需无条件接受。施工阶段全咨询（监标）服务内容（包括但不限于）：（1）编制工程量清单及招标控制价编制、与标底单位完成核对；（2）施工阶段全过程造价咨询：制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核工程预付款和期中结算及其价款支付，工程变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，工程造价动态管理，审核及汇总过程分阶段工程结算，配合完成竣工结算，工程技术经济指标分析。

2.3服务期：(1)施工阶段全过程咨询服务期要求：签订合同直至中标项目竣工验收。
(2)监标服务期要求：中标单位接收到项目审查合格的施工图始须在20日历天内完成全部施工图范围内的工程量清单及招标控制价的编制（如施工图已完成但还在审查期间或施工图设计存在异议的，中标单位仍须先介入工程量清单及招标控制价的编制，仍须在20日历天内完成，待收到图审合格的完整施工图（或设计回复）7日内完成核对），编制成果呈报招标单位、代建单位，并在接到核对通知起10日历天内完成与标底方的工程量清单和招标控制价的核对工作，并出具有效的成果标底报告书。总承包以外的项目（专项分包、零星项目等），中标单位接收到项目审查合格的施工图始须在10日历天完成总承包以外的项目（专项分包、零星项目等）施工图范围内的工程量清单及招标控制价的编制（如施工图已完成但还在审查期间或施工图设计存在异议的，中标单位仍须先介入工程量清单及招标控制价的编制，仍须在10日历天内完成，待收到图审合格的完整施工图（或设计回复）3日内完成核对），编制成果呈报招标单位、代建单位，并在接到核对通知起5日历天内完成与标底方的工程量清单和招标控制价的核对工作，并出具有效的成果标底报告书。
投标单位资格要求

3.1投标单位具有独立法人资格，并在人员等方面具有相应的能力。

3.2投标单位项目负责人要求：须具有注册一级造价工程师（土木建筑工程专业）资格。

3.3项目负责人须提供截止投标时间前近六个月内任意一个月的本单位社保在保证明。

3.4本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件（及相关材料）的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年1月4日至2022年1月25日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 网上项目信息登录：

5.1登录时间：2022年1月4日至2022年1月25日上午9时30分。

5.2登录方式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行登录。
6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年1月25日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标单位、代建单位不予受理。

7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8. 其他说明

8.1此项目在平阳县镇府门户网站公共资源交易网上交易系统进行网上项目信息登录。凡有意参加此项目的投标单位，必须于投标截止时间之前完成投标单位企业入库工作及网上项目信息登录，否则，其投标文件将被否决，后果由投标单位自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式
	招标单位：平阳县卫生健康局
	招标代理：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

	地  址：平阳县鳌江镇
	地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置房地块4号楼4单元201室

	联系人：毛先生
	联系人：周先生

	电  话：0577-58111302
	电话：13868558011（518011纪委网）

	
	

	代建单位：平阳县政府投资项目建设中心
	地  址：平阳县昆阳镇汇水河路339号

	联系人：陈先生
	电  话：13758831746

	
	2021年12月31日


第二章  投标单位须知
投标单位须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标单位及代建单位
	招标单位：平阳县卫生健康局

地址：平阳县鳌江镇

联系人：毛先生          电话：0577-58111302
代建单位：平阳县政府投资项目建设中心
地址：平阳县昆阳镇汇水河路339号
联系人：陈先生          电话：13758831746

	1.1.3
	招标代理
	招标代理：温州嘉宇工程造价咨询有限公司
地  址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置房地块4号楼4单元201室
联系人：周先生    

电话：13868558011（518011纪委网）

	1.1.4
	项目名称
	平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目施工阶段全过程咨询（含监标）服务

	1.1.5
	建设地点
	平阳县境内

	1.2.1
	资金来源及比例
	县财政统筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	中标标段施工阶段全过程咨询服务及中标标段初设批复所含所有工程的工程量清单和招标控制价的编制（监标）、市场走访询价调研（如有）等造价咨询服务，招标人今后将根据工程实际情况划分标段进行，若今后实际招标内容及数量发生增减，中标单位需无条件接受。

施工阶段全咨询（监标）服务内容（包括但不限于）：（1）编制工程量清单及招标控制价编制、与标底单位完成核对；（2）施工阶段全过程造价咨询：制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核工程预付款和期中结算及其价款支付，工程变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，工程造价动态管理，审核及汇总过程分阶段工程结算，配合完成竣工结算，工程技术经济指标分析。

	1.3.2
	服务期限
	服务期：
（1）施工阶段全过程咨询服务期要求：签订合同直至中标项目竣工验收。
（2）监标服务期要求：中标单位接收到项目审查合格的施工图始须在20日历天内完成全部施工图范围内的工程量清单及招标控制价的编制（如施工图已完成但还在审查期间或施工图设计存在异议的，中标单位仍须先介入工程量清单及招标控制价的编制，仍须在20日历天内完成，待收到图审合格的完整施工图（或设计回复）7日内完成核对），编制成果呈报招标单位、代建单位，并在接到核对通知起10日历天内完成与标底方的工程量清单和招标控制价的核对工作，并出具有效的成果标底报告书。总承包以外的项目（专项分包、零星项目等），中标单位接收到项目审查合格的施工图始须在10日历天完成总承包以外的项目（专项分包、零星项目等）施工图范围内的工程量清单及招标控制价的编制（如施工图已完成但还在审查期间或施工图设计存在异议的，中标单位仍须先介入工程量清单及招标控制价的编制，仍须在10日历天内完成，待收到图审合格的完整施工图（或设计回复）3日内完成核对），编制成果呈报招标单位、代建单位，并在接到核对通知起5日历天内完成与标底方的工程量清单和招标控制价的核对工作，并出具有效的成果标底报告书。

	1.4.1
	投标资格
条件、要求
	1、投标单位具有独立法人资格，并在人员等方面具有相应的能力。

2、目负责人要求：须具有注册一级造价工程师（土木建筑工程专业）资格。

3、拟派项目班组人员要求（不包括项目负责人）：2人，其中土建专业1名，安装专业1名，上述人员须具相应专业有造价员或注册二级及以上造价工程师资格。

4、项目负责人及拟派班组人员均须提供截止投标时间前近六个月内任意一个月的本单位社保在保证明。
5、本次招标不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体
投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开。

	1.11
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标单位、代建单位按规定报备后的补遗书（如有，请关注）

	2.2.1
	投标单位提出问题的截止时间
	2022年1月15日

	2.2.2
	招标单位、代建单位书面澄清的时间
	2022年1月18日开始提供下载

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标单位认为有必要提供的其他材料

	3.2.3
	最高限价
	各标段最高限价如下：

	
	
	标段号
	标段名称
	施工阶段全过程咨询（含监标）服务最高限价（万元）

	
	
	1
	萧江镇卫生院迁扩建工程
	71.992

	
	
	2
	万全镇卫生院迁扩建工程
	54.958

	
	
	3
	海西镇卫生院迁扩建工程
	38.178

	
	
	4
	麻步中心卫生院迁扩建工程
	34.242

	
	
	5
	水头镇卫生院迁扩建工程
	34.131

	
	
	6
	怀溪镇卫生院迁扩建工程
	30.44

	
	
	7
	南雁镇卫生院迁扩建工程
	29.104

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4
	投标保证金
	1、金额：人民币5000元（大写：伍仟元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022年1月25日09:30；保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年1月24日17时00分

	3.5.2
	 实质性响应招标文件及评审打分资料
	一、实质性响应招标文件资料

1、企业法人营业执照（原件备查及复印件加盖公章）；

2、拟派项目负责人的资格证明材料：项目负责人：须具有注册一级造价工程师（土木建筑工程专业）资格。(原件备查及复印件加盖公章)。

3.拟派班组人员须具相应专业有造价员或注册二级及以上造价工程师资格。(原件备查及复印件加盖公章)。
4.社保证明（项目负责人及班组人员均须提供截止投标时间前近六个月内任意一个月的本单位社保在保证明）。
5.投标单位认为需要提供的其他实质性响应的资料。

注：1、以上涉及的证书、资料要求提供原件的，原件应单独密封在投标截止时间前递交备查。否则其复印件、扫描件不予认可、涉及招标文件实质性响应要求的按否决投标处理。

职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的证明材料或原职称评定申请材料。
3、造价工程师注册证书若未体现专业的须提供人社部颁发的标明专业的造价工程师执业资格证书，以提现其专业。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许。

	3.7.3
	签字和盖章要求
	1、投标文件相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	1、商务标正本一份、副本四份；
2、原件一份

	3.7.5
	装订要求
	根据本章“总则”第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：
eq \o\ac(□,√)分册装订，分别为：
（1）商务标；

（2）原件

	4.1.1
	投标文件的外包装
和密封要求
	1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章（封条和标函袋由投标单位自制）。
2、商务标、原件分别单独密封。标函上应分别注明“商务标”、“原件”等字样。
3、未按要求密封和标识的不予接收。

	4.1.2
	封套上写明
	招标单位：平阳县卫生健康局

代建单位名称：平阳县政府投资项目建设中心
项目名称：平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目施工阶段全过程咨询（含监标）服务
投标单位地址：

投标单位名称：

“商务标”或“原件”
在2022年1月25日 09时30分（即开标时间）前不得开启

	4.2.1
	投标文件递交截止时间
	2022年1月25日09:30   

	4.2.2
	投标单位递交投标文件的方式
	递交地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

由授权代表递交投标文件时，须出示法定代表人授权书原件、其合法有效的身份证明原件及复印件（加盖公章），投标截止前近6个月内任意1个月的所在单位的在保证明；

由法定代表人递交投标文件时，须出示营业执照复印件（加盖公章）

注：投标单位未按上述要求递交资料的，其投标文件不予接收。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否，原件除外

	4.2.5
	投标文件的
拒收情形
	一、未按招标文件要求密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

三、授权代表或法定代表人未递交相应证明材料。

	5.1
	开标时间和地点
	一、开标时间：同投标截止时间
二、开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼） 

三、参加开标会议的要求

邀请所有投标单位的法定代表人或其委托代理人准时参加。

	5.2
	开标
	一、密封情况检查：
(投标单位代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。
按照先送达后开标的顺序进行开标，开启所有密封符合要求的投标文件，商务标，原件部分投标文件一并开启。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员构成：5人及以上。

	6．3
	评标方法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标单位
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 

履约担保的金额：合同价格的2%。 

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标单位仍少于3家的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的

情形
	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标单位进行书面询问核实。投标单位放弃接受询问核实机会的除外（投标单位所留联系方式无法联系上、发起询标始15分钟内投标单位不参加询问核实或不予答复的）。
二、每个标段进入符合性审查的投标文件存在以下情形之一的，其该标段投标文件将被否决：

1、投标单位的资格或项目负责人或项目班子成员等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标单位须知前附表3.5.2中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）；

2、未按招标文件的要求加盖单位公章，或投标单位的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人无有效的委托授权书的；

3、投标单位未按招标文件要求报名、提供投标保证金；

4、投标单位未对该项目所有标段进行报价的（除投标单位须知前附表11中“备注-（6）点”内容外）；
5、该标段的投标报价高于招标文件设定的最高限价的；

6、同一投标单位提交两个以上不同的投标文件或者该标段同一内容提交两个以上不同投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

7、投标函（或投标函附录）载明的该标段投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；                                               

8、不响应招标文件规定的其他实质性内容的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

	10.2
	特别
说明
	一、本招标文件划线部分是根据本次招标内容的具体情况进行的相应填写。
二、投标单位须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。

三、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，且经询标澄清投标单位无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。

1、不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4、不同投标单位的投标文件异常一致；

5、不同投标单位的投标文件相互混装；

6、不同投标单位的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7、投标单位之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

8、投标单位之间约定中标单位；

9、投标单位之间约定部分投标单位放弃投标或者中标；

10、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

11、投标单位之间为谋取中标或者排斥特定投标单位而采取的其他联合行动。

	11
	备注
	投标保证金递交注意事项详见本章附件。

2、投标单位须对全部标段进行响应并报价(除本条款内容第6点外)，否则投标无效。投标仅需提供1套投标文件（份数按招标文件要求），无需每标段单独提供投标文件。
3、投标单位为本项目某一标段中标候选人的，其在该项目对应标段的投标报价即为中标价。

4、投标单位仅需按招标文件要求提供1套项目班子（含项目负责人）即可，投标单位仅能成为1个标段的中标候选人。

5、评标委员会将按标段顺序（正序：标段1→标段7）进行各标段评标基准价计算、得分计算、排名、符合性审查并推荐各标段中标候选人，投标单位若成为某一个标段的中标候选人，其后续所有标段的投标报价将无效并不参与后续所有标段得分计算、排名及符合性评审。
6、若投标单位为平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目招标代理和造价咨询（标底）服务任一个标段的中标单位，该项目对应标段商务报价可不填报，或填报投标报价的将视为无效，且不参与该标段得分计算、排名及符合性评审。


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标单位、代建单位：见投标单位须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理：见投标单位须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标单位须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标单位须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标单位须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标单位须知前附表。

1.3 招标范围及服务内容

1.3.1本次招标范围见“投标单位须知前附表”。

1.4 投标单位资格要求
 1.4.1投标单位应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

（1）资格条件：：见投标单位须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标单位须知前附表；

（3）其他要求：见投标单位须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体。

1.5 费用承担

投标单位准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程不集中组织踏勘现场,由投标单位自行踏勘。

1.9.2 投标单位踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标单位自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会

1.10.1本工程不召开投标预备会。
1.11 分包

本工程不允许分包。

1.12偏离

投标单位须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标单位须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标单位须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标单位、代建单位提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标单位，应在投标单位须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）提交质疑，招标单位、代建单位在投标单位须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2投标单位如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标单位、代建单位、招标代理和平阳县公共资源交易管理委员会办公室反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑；

2.3 招标文件的澄清或修改

（1）投标单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标单位、代建单位提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标单位，应在投标单位须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口提交质疑，招标单位、代建单位在投标单位须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

（2）在投标截止时间前，招标单位、代建单位有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件商务标、原件共二部分构成：

3.1.2商务标部分（格式见招标文件第五章）：

（1）投标函

（2）投标单位基本情况表

（3）投标企业机构简介

（4）拟投入本项目负责人履历表

（5）证书、人员社保包括（不限于）以下内容：（原件单独密封）
①营业执照副本原件备查及复印件（加盖公章）；
②项目负责人：须具有注册一级造价工程师（土木建筑工程专业）资格。（原件备查及复印件加盖公章）
③拟派班组人员须具相应专业有造价员或注册二级及以上造价工程师资格。(原件备查及复印件加盖公章)。
④社保机构出具的社保缴纳证明材料（复印件加盖公章）；

（6）授权委托书，本授权委托书开标时携带，不装入标函袋内。

（7）投标单位认为需要提交的其他材料。

注：1、以上涉及的证书、资料要求提供原件的，原件应单独密封在投标截止时间前递交备查。否则其复印件、扫描件不予认可、涉及招标文件实质性响应要求的按否决投标处理。

2、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的证明材料或原职称评定申请材料。
3、造价工程师注册证书若未体现专业的须提供人社部颁发的标明专业的造价工程师执业资格证书，以提现其专业。

4、社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章（可代替原件）。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3.2 投标报价（投标单位应结合自身因素。进行竞争性报价）

3.2.1 投标单位应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标单位在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标单位、代建单位设有最高限价的，投标单位的投标报价不得超过最高限价，最高限价详见投标单位须知前附表。

3.2.4、投标报价内容如下：

施工阶段全过程咨询（含监标）服务费：

此次施工阶段全过程咨询（含监标）服务费投标报价应包括中标项目施工阶段全过程咨询服务、现场踏勘费、工程量清单及招标控制价编制费（监标）、员工市场走访询价调研费、企业成本（包括人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费等）及利润、税金等完成项目咨询的一切费用。
3.3投标有效期

   3.3.1 在“投标单位须知前附表”规定的投标有效期内，投标单位不得要求撤销或修改其投标文件。

   3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标单位、代建单位以书面形式通知所有投标单位延长投标有效期。投标单位同意延长的，应相应延长其投标保证金或银行保函或融资担保机构保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标单位拒绝延长的，其投标失效，但投标单位有权收回其投标保证金或银行保函或保险凭证或融资担保机构保函。

3.4投标保证金
3.4.1 投标单位应按招标文件要求提交投标担保，投标担保投标单位须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标截止后投标单位撤销投标文件的，招标单位、代建单位可以不退还投标保证金。中标单位无正当理由不与招标单位、代建单位订立合同，在签订合同时向招标单位、代建单位提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.4.3 投标单位不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，招标单位、代建单位将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.5 符合性审查资料

3.5.1 “投标单位基本情况表”应附投标单位营业执照等材料的复印件。

3.5.2实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标单位须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标单位须知前附表另有规定外，投标单位不得递交备选投标方案。允许投标单位递交备选投标方案的，只有中标单位所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标单位的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标单位、代建单位可以接受该备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标单位、代建单位的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标单位须知前附表。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标单位须知前附表。

3.7.5 投标文件具体装订要求见投标单位须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1投标文件的外包装和密封要求见投标单位须知前附表。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标单位须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标单位应在前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标单位递交投标文件的方式：见投标单位须知前附表。

4.2.3 除投标单位须知前附表另有规定外，投标单位所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标单位、代建单位收到投标文件后，向投标单位出具签收登记。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标单位、代建单位不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.1项规定的投标截止时间前，投标单位可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标单位修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3款的要求签字或盖章。招标单位、代建单位收到书面通知后，向投标单位出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标单位、代建单位将按照第二章“投标单位须知前附表”第5.1款规定的开标时间和地点开标，开启时邀请所有投标单位的法定代表人或其委托代理人参加
5.1.2 投标单位若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标单位默认开标结果。

5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标单位名称，并点名确认投标单位是否派人到场签到；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）开标时检查投标文件的密封情况，符合要求的开启的投标文件；

（5）按照投标文件送达时间的逆顺序（后到先开的顺序）开标；

（6）招标人代表随机抽取每一个标段调整系数X、Y值，先分别抽取每一个标段的X值，再分别抽取每一个标段的Y值。
（7）投标单位代表、招标单位、代建单位代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.2 若招标单位、代建单位宣读的内容与投标文件不符时，投标单位有权在开标现场提出异议，经监督人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标单位现场未提出异议，则认为投标单位已确认招标单位、代建单位宣读的内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标单位、代建单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人有以上。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标单位、代建单位或投标单位的主要负责人的近亲属；

（2）与投标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标方法见投标单位须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

6.3.1 未响应招标文件实质性条款要求的，评标委员会将否决其投标。

6.4中标候选人公示媒介

平阳县政府门户网站公共资源交易网

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标单位须知前附表规定评标委员会直接确定中标单位外，招标单位、代建单位依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标单位，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标单位须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标单位、代建单位应当确定排名第一的中标候选人为中标单位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标单位、代建单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标单位，也可以重新招标。
7.2 中标通知

7.2.1中标单位确定后，招标单位、代建单位将在投标有效期内以书面形式向中标单位发出中标通知书。

7.2.2招标单位、代建单位将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标单位。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标单位应按投标单位须知前附表规定的金额和招标文件规定的履约保证金形式向招标单位、代建单位提交履约担保证金。

7.3.2 中标单位不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标单位、代建单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿；并由招标单位、代建单位将其行为上报主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。
7.4  签订合同

7.4.1 招标单位、代建单位和中标单位应当自中标单位收到中标通知书之日起30天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同的，招标单位、代建单位取消其中标资格，其投标保证金不予退还；并由招标单位、代建单位将其行为上报主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

7.4.2 发出中标通知书后，招标单位、代建单位无正当理由拒签合同的，招标单位、代建单位向中标单位退还投标保证金。

7.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标单位、代建单位将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标单位少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）法律法规规定的其他情形的；

8.2 不再招标

重新招标后投标单位仍少于3家或者所有投标被否决的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标单位、代建单位的纪律要求

招标单位、代建单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标单位的纪律要求

投标单位不得相互串通投标或者与招标单位、代建单位串通投标，不得向招标单位、代建单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标单位不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议与投诉

投标单位及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。

10. 需要补充的其他内容

10.1否决投标的情形见投标单位须知前附表

10.2特别说明见投标单位须知前附表

10.3若该项目其中个别标段因其他原因造成，需要重新组织招标的，按平政发（2014）150文件执行。
10.4各标段中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费8000元。

投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标单位通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标单位在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标单位采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标单位登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标单位采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：
①平阳县中小企业融资担保有限公司
联系电话：13858516866；

②金茂担保投标电子保函
联系电话：13616621994，客服电话：400-858-5518 ；
③中国人寿财产保险股份有限公司平阳县支公司
联系电话：13676559052 
④中国人民财产保险股份有限公司平阳支公司
联系电话：13868867634；

⑤中国大地财产保险股份有限公司平阳支公司
联系电话：15888474946。

如联合体投标的应由联合体牵头人提交。

第三章 评标办法
为规范本次评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等法律、法规、规章有关规定，制定本办法。
一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织

评标由招标单位、代建单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标单位、代建单位熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为5人及以上。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标单位、代建单位代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的商务标评审
（三）投标文件的符合性评审
（四）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标单位进行的询问核实；

（五）完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

（一）评标委员会将按标段顺序（正序：标段1→标段7）进行各标段评标基准价计算、得分计算、排名、符合性审查并推荐各标段中标候选人，投标单位若成为某一个标段的中标候选人，其后续所有标段的投标报价将无效并不参与后续所有标段得分计算、排名及符合性评审。

若投标单位为平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目招标代理和造价咨询（标底）服务任一个标段的中标单位，该项目对应标段商务报价可不填报，或填报投标报价的将视为无效，且不参与该标段得分计算、排名及符合性评审。
、投标文件的商务标评审
1、各标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费报价得分满分为100分，
2、各施工阶段全过程咨询（含监标）服务费评标基准价确定：

该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费评标基准价=该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费最高限价×（1-1%×X-0.1%×Y）；

X、Y为每个标段调整系数；X值在开标会议上从 10、11、12、13、14、15、16七个数数字中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。X、Y每标段均单独抽取。
按以下方法计算该标段有效招标代理费报价得分（最高100分，最低0分）：

该标段有效施工阶段全过程咨询（含监标）服务费报价与该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费评标基准价对比，计算该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费报价得分值，即：
a． 该标段有效施工阶段全过程咨询（含监标）服务费报价等于该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费评标基准价时，得满分100分；
b． 该标段有效施工阶段全过程咨询（含监标）服务费报价每低于该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费评标基准价1个百分点，扣2分；
c． 该标段有效施工阶段全过程咨询（含监标）服务费报价每高于该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费评标基准价1个百分点，扣3分。

以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

3、投标文件的该标段商务标得分=该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费报价得分。
（三）、投标文件的符合性标评审
该标段商务得分从高到低依次排序，对有效投标文件排序得分最高的投标文件进行符合性评审，依次递补满 1名。
该标段商务得分相同时，取该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费投标报价低者为名次优先者；若该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费投标报价也相同，则由招标人代表抽签确定。

    投标文件的符合性标评审
1、评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标单位的该标段投标文件进行符合性评审。如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标单位须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，即可判定该标段投标文件符合性评审不通过予以否决。

   2、询标

    （1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标单位作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标单位询问核实，投标单位放弃询问核实机会的除外（投标单位所留联系方式无法联系上、在发起询问始15分钟内投标单位不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）评标委员会不得暗示或者诱导投标单位作出澄清、说明，不得接受投标单位主动提出的澄清、说明。

（4）投标单位不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标单位在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（四）推荐中标候选人、完成评标报告

1、按照经符合性评审的商务标得分由高到低的顺序推荐得分最高的 1 名为该标段中标候选人。该标段商务得分相同时，取该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费投标报价低者为名次优先者；若该标段施工阶段全过程咨询（含监标）服务费投标报价也相同，则由招标人代表抽签确定该标段中标候选人。
2、评标委员会应当向招标单位、代建单位提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
3、评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、其他建议。
（五）、其他
1、每标段中标候选人、投标否决情况将在“平阳县政府门户网站公共资源交易网”上公示3个工作日。

2、本项目分7个标段,本次招标未确定中标候选人的标段，不再另行公开招标；根据平政发（2014）150号文件通过小额项目发包形式确定咨询单位。

 合同主要条款

平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目施工阶段全过程咨询（含监标）服务
协

议
书

中标标段名称：                                     
委托人（以下简称甲方）：                                                           
受托人（以下简称乙方）：                             
年   月   日
一、（中标标段名称）施工阶段全过程咨询服务
委托人（以下简称甲方）：                                  
受托人（以下简称乙方）：                                  
经过公开招投标，双方达成如下合同：
一、甲方委托乙方为以下建设项目施工阶段全过程咨询服务； 
    1．项目名称：（中标标段名称）
2．服务类别： 
3．工程地址：

4．开工日期： 
5．交工日期： 
6．建设单位： 

7．投资规模：

8．项目负责人：          ，职务： 
二、下列文件均为本合同的组成部分；
1．合同基本条款；
2. 乙方报送的《廉政承诺函》；
3．合同执行中共同签署的补充与修正文件；
4. 投标文件及其附件；
5、本次项目招标文件。
三、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同基本条款中议定范围内的建设项目施工阶段全过程咨询（含监标）服务。
项目负责人：                  身份证号码：                     
执业证书：                    执业注册号：
甲方同意按照本合同规定的期限、方式向乙方支付酬金。
五、本合同的建设项目施工阶段全过程咨询（含监标）服务自本合同签订之日起开始实施至全部标段通过竣工验收止。
六、本合同书捌份，合同双方各执肆份。
七、合同执行过程中经双方协商并签订的补充与修正文件是合同的组成部分，与本合同具同等法律效力。
甲方：（签章）                                        乙方：（签章）  
法定代表人                                            法定代表人
（或委托代理人）：                                   （或委托代理人）：
住    所：                                             住    所： 
邮政编码：                                             邮政编码： 
电    话：                                             电    话：  
传    真：                                             传    真：  
2021年  月  日                                         2021年  月  日
                                                                                                                                                                                                                                                                    项目施工阶段全过程咨询服务合同基本条款
第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发包投标法》等。经过双方协商一致，签订本合同。
第二条  项目施工阶段造价控制咨询服务范围
一、项目施工阶段造价控制的宗旨和主要事项概述：
1．宗旨：通过乙方的对项目施工跟踪审计，切实加强（中标标段）的建设管理，坚决杜绝建设过程中的违纪违规现象的发生，规范项目基本建设程序，确保项目建设资金的安全完整，节约项目工程投资，促进项目党风廉政建设。

2．主要工作事项（包含但不仅限于）：（1）施工阶段全过程造价咨询：制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核工程预付款和期中结算及其价款支付，工程变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，工程造价动态管理，审核及汇总过程分阶段工程结算，配合完成竣工结算，工程技术经济指标分析。
第三条
项目审计服务期限
自合同签订之日起至工程竣工验收及财政审核完成。

第四条  乙方的义务与责任 
1.向甲方提供与项目审计业务有关的资料，包括项目跟踪审计相关的资质证书及承担本项目业务的专业人员名单等，并按合同约定实施专业审计工作。
2.乙方应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项审计咨询工作。具体完成时间要求如下：
 (1)项目施工阶段全过程咨询意见完成时间
	跟踪审计内容
	成果完成时间
	说明

	一般审计咨询内容
	2个日历天
	可以通过快递方式递交成果

	重要审计咨询内容
	5个日历天
	必要时施工方、委托人予以配合

	中间计量支付审计
	5个日历天
	必要时施工方、委托人予以配合

	一般工程变更审计
	2个日历天
	必要时施工方、委托人予以配合

	较大工程变更审计
	7个日历天
	必要时施工方、委托人予以配合，需上级主管部门审批，特殊情况经与委托人协商可以延长到15个日历天

	出具阶段性审计咨询报告
	阶段任务完成20个日历天
	相关方提供资料之日起算


3.乙方应结合本项目的实际情况，及时深入现场查看，掌握项目的一线资料，为跟踪审计创造有利条件。
4.乙方有义务参与本项目有关的会议，并从审计角度提出专业建议，从根本上避免甚至杜绝不合规或不合法现象的发生。
5.乙方应根据甲方的要求，定期或不定期地提供专项审计报告或综合审计报告。乙方同时应保管好各种审计资料，根据甲方的要求，逐步将审计资料移交给甲方。
6.乙方未经甲方或其授权代表书面同意，不得将本合同各阶段形成的工作成果、文件资料及甲方和设计公司提供的图纸，资料泄露或交与任何第三者或其它项目使用。
7.乙方必须自行完成本项目的所有跟踪审计服务工作，未经甲方同意和本合同规定，乙方不得委托、转包和分包给任何第三方。乙方确因需要委托有关专业顾问完成本属乙方的服务职责和义务时，应经甲方书面同意，并且受托的专业顾问资格需经甲方书面认可。乙方对转委托的工作负责。
8.无论因任何原因而终止合同, 乙方应将所有由乙方拥有或控制而与甲方有关资料和文件移交给甲方或任何由甲方重新委托的工程造价结算审核顾问，且乙方应提供合作及协助, 以使本项目的顺利交接。
9.乙方授权           同志为本项目负责人，身份证号码：           
执业证书：                ，执业注册号：             。
项目负责人及项目工作组人员一经确认，未经甲方同意不得更换，经甲方同意更换项目负责人扣以每人次贰万元的违约金，更换其他人员扣以每人次壹万元违约金(除不可抗力外)。新更换人员不低于原有成员资格条件。

以上人员均为乙方正式雇员，与乙方存在劳动合同，乙方为上述人员交纳社会保险。
上述人员的执业资格条件、劳动合同及社会保险证明在签订本合同前报甲方审批并备案。
10.项目实施阶段甲方如因工作需要，要求乙方派员到项目现场参与审计工作，甲方提前24小时告知审计单位，乙方应按约定的时间派员到场开展工作。在甲方认为需要的时候，乙方需提供完成阶段性审计任务所需人员。
11.审计完成，乙方负责审核档案的归档和立卷工作，并对甲方移交的资料安全、完整性负责。乙方在审计档案的归档和立卷完成后，应及时把所有资料移交给甲方。
12．乙方应加强对项目组人员（含项目组负责人）的管理与教育，并加强审计工作成果质量检查，提高审计工作服务质量。督促所属人员按合同规定履约，严格遵守廉洁自律规定。乙方应指定一名企业副总经理以上负责人与甲方保持联系，每月一次书面征询甲方意见，作为考核项目组人员履职能力依据。
第五条  甲方的义务与责任
1.甲方应及时提供乙方完成项目跟踪审计工作所必需的文件、图纸等各种资料（包括但不限于以下材料： 招标文件、商务标、图纸、承包合同、经审查合格的施工图纸、设计变更联系单（如有）等）。
2.按合同约定方式支付服务酬金。
3.乙方为履行本合同的审计责任需与设计单位、施工方联络接触时，由甲方发出书面通知并出面组织协调乙方与设计单位、施工方之间的联络，主持相关会议。
4.审核、验收乙方跟踪审计专项审计报告或综合审计报告、并保管好乙方移交的与跟踪审计、结算初审相关的任何审计报告和资料。
5.负责协调解决乙方在跟踪审计时与本项目相关单位或机构之间未达成一致意见的争议以及需要由甲方协调解决的其他事项。
6.甲方应负责与本项目跟踪审计业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。
7.甲方授权         同志为本项目的负责人，负责与乙方联系。
第六条  乙方的权利
甲方在委托的业务范围内，授予乙方以下权利：
1.乙方工作人员在审计过程中，有到工程现场勘察的权利，有权对施工方提交的月度计量支付报表及其他结算书进行审计并提出合理建议。
2.乙方在审计过程中，有权要求相关第三人对本审计业务有关的问题进行解释，但不得随意干预参建各方的建设管理自主权。
3.如甲方提供的资料不明确或不及时可向甲方提出书面报告。
第六七条  甲方的权利
甲方有以下权利：
1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2.甲方有权监督、检查乙方的审计工作，有权对乙方的工作和文件成果提出合理的质疑和修改意见。但甲方修改意见的执行并不能成为乙方免除工作质量责任的理由。
3.当甲方有理由认定审计专业人员不按审计合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，或审计专业人员业务水平不能满足实际需要的，甲方有权单方终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
第八条   审计报告的出具
1.乙方应根据甲方的要求定期或不定期出具本项目相关内容的审计报告。
2.工程计量支付方面的审计分两个部分：第一部分为正常按月审计本项目计量支付情况，每月提供阶段报告；第二部分为本项目合同工期结束并完工验收后尾工、零星工程及最终支付的审计，在竣工验收前出具初审报告。
3.乙方每次出具的专项审计报告或其他审计报告一式6份，其中：向甲方提供4份，乙方存档2份。向甲方提供的报告由甲方分发、使用。甲方应恰当使用审核报告。
4. 乙方应在结算审计资料送达1个月内出具初审意见书交付甲方。
第九条　业务的酬金
1、正常的建设工程跟踪审计业务，按照建设工程跟踪审计合同约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
2、甲乙双方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付乙方的正常服务酬金。
3、项目施工阶段全过程咨询服务费用：（即中标标段报价的75%）    元（大写：              ）
4.甲乙双方同意按以下支付时间与金额，支付乙方的正常服务酬金： 
（1）基础完成，甲方向乙方支付本项目项目施工阶段全过程咨询服务费用总额的 20%，计        元整（￥）。
（2）主体结顶，甲方向乙方支付本项目项目施工阶段全过程咨询服务费用总额的 20%，计        元整（￥）。

（3）中间验收，甲方向乙方支付本项目项目施工阶段全过程咨询服务费用总额的 15%，计        元整（￥）。
（4）预验收，甲方向乙方支付本项目项目施工阶段全过程咨询服务费用总额的 15%，计        元整（￥）。
（5）竣工验收，甲方向乙方支付本项目项目施工阶段全过程咨询服务费用总额的15%，计        元整（￥）。
（6）结算完成，甲方向乙方支付本项目项目施工阶段全过程咨询服务费用总额的 15%，计        元整（￥）。
乙方在履行合同过程中给甲方造成的经济损失在乙方支付的审计费用中直接扣除。
第十条　合同生效，变更与终止
1．本合同自双方签字盖章之日起生效。
2．当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14天前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
3．变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
4.在甲方提供完整资料的前提下，乙方应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项审计咨询工作，若未能及时完成应视为乙方违约，甲方有权以1000元/天的违约金。
第十一条   合同违约和赔偿
1．非乙方原因导致合同终止，甲方需付乙方于合同终止之前从事合同之责任应获的合理服务费。
2．发生不可预见及不可抗力之因素和甲方投资资金暂停等致使合同不能履行或不能全部履行时，甲方与乙方双方协商解决，不受合同违约和责任赔偿条款制约，甲方需付乙方于合同终止之前从事合同之责任应获的合理服务费。
3．非甲方原因，乙方违反本合同条款时，甲方有权终止合同并提前十天书面通知，并支付乙方正确履行义务而完成部分或全部工作的服务酬金。因乙方未能履行合同所承担的跟踪审计工作责任，甲方有权在乙方第一部分审计费用中扣除相应的金额。
第十二条 　合同争议的解决
因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决；如未能达成一致，可提行政主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十三条　　其  他
1．未经对方的书面同意，双方均不得转让合同约定的权利和义务。
2．乙方所有人员必须严守职业道德，廉洁执业，遵守“廉洁承诺书”，如乙方所属人员违反“廉洁承诺书”条款内容导致甲方遭受损失，乙方应对甲方的损失承担赔偿责任。
3.遵守国家有关安全生产的法律法规，在生产过程中如发生安全事故，造成人生伤害或经济损失时，由乙方承担民事责任与经济损失。
4.在本协议履行期间及履行完成以后，乙方应对甲方提供的所有相关合同、图纸、结算资料以及相关全部信息承担保密义务，未经甲方书面批准同意，不得向任何第三方复制、告知、传播或以其他方式泄密。也不得未经甲方书面批准同意接受相关新闻媒体采访。如乙方违反保密约定导致甲方及项目相关方（包括监理、施工单位、检测单位等）遭受损失，乙方应对甲方及项目相关方的损失承担赔偿责任。
5.如在本协议履行过程中发生争议，双方友好协商解决。协商不成，双方约定向工程项目所在地人民法院诉讼解决。
6.本合同自双方签字后生效，全部工程审计工作完成及工程竣工决算后付清价款，双方履行职责完成后自动失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，签订补充合同或附加协议。
造价咨询（监标）合同
第一部分  建设工程造价咨询协议书

                   （以下简称委托人）与                   （以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托受托人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1：项目名称：             （中标标段）                                 
2：服务类别：            工程量清单及招标控制价编制（监标）                     

3：服务费包括：造价咨询服务费应包括现场踏勘费、工程量清单及招标控制价编制费、员工市场走访询价调研（如有）；企业成本（包括人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费等）及利润、税金等完成项目造价咨询的一切费用。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价合同标准条件；

2、建设工程造价合同专用条件；

3、建设工程造价合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、受托人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询（监标）业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向受托人付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自     年     月    日开始实施，至     年    月    日终结。

七、本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，委托人执 肆 份，受托人执 肆 份。

委托人(盖章)：                         受托人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：

授权代理人(签字或盖章)：               授权代理人(签字或盖章)：

年   月   日                          年    月    日

第二部分   造价咨询合同通用条款

使用建设工程造价咨询合同文本（GJ-2002-0212）

  第三部分   造价咨询合同专用条款
第三部分    专用条件
1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律
1.2 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用    /    。
1.3合同文件的优先顺序
本合同文件的解释顺序为： 见通用条款 。
1.4适用法律
本合同适用的其他规范性文件包括:
               /                                                   。
2.委托人的义务
2.1提供资料
委托人按照附录C约定无偿向受托人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：
各阶段图纸设计已完成并经审查，列入委托人招标（采购）计划后，具体资料根据具体咨询任务另行确定 。
2.2提供工作条件
2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准     /    。
2.4委托人代表
    委托人代表为：__________________，其权限范围：_________________
2.5答复
    委托人同意在  7  日内，对受托人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.受托人的义务
3.1项目咨询团队及人员
3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有       资格条件，团队人员的数量为     人。 
3.1.2项目负责人为：          ，项目负责人为履行本合同的权限为：全面负责本合同造价咨询工作，并全权负责与委托人的沟通协调事项，包括签署咨询成果文件、出席各阶段招标工作会议、协调会议、交底会议等工作。
3.1.3受托人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：项目负责人及其他班组人员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得委托人同意，且更换的人员在资格、能力等方面不得低于原先人员，并向委托人支付违约金：项目负责人：20000元/次，其他班组人员：10000元/次。如受托人未征得委托人同意擅自更换项目负责人或其他班组人员，委托人有权要求受托人予以更正，如拒不更正的，委托人有权解除合同，受托人须向委托人支付违约金人民币40000元。
3.1.4委托人要求更换受托人员的情形还包括：         /        。
3.2受托人的工作要求
3.2.1受托人向委托人提供有关资料的时间：配合委托人招标安排。
受托人向委托人提供的资料还包括：工程量清单、招标控制价、造价备案表、概算对比表等。
3.2.2受托人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后  3 日内给予书面答复。
3.2.3根据工程建设进度需要，参加图纸会审会议，及时提出各种有关工程造价方面的建议，负责编制完成实物工程量清单、工程预算价（控制价）及工程量计算书，并完成报有关部门审定或核备工作，负责修改有关部门提出的审核意见；以上成果资料必须由本机构注册造价工程师编制，本机构其它注册造价师审核，相关人员应签字并加盖执业专用章；

3.3受托人的工作依据
经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为： 浙江省计价依据和建设工程工程量清单计价规范及国家相应工程量计算规范及相关省市文件，如有最新规定应以最新规定文件为准 。
3.4使用委托人房屋及设备的返还
受托人应在本合同终止后  /   日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为   /  。
4. 违约责任
4.1委托人的违约责任
4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：按招标文件及合同约定 。
4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：双方另行协商。
4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：/。
4.2受托人的违约责任
4.2.1受托人违约金的计算及支付方法：①不能按合同约定期限提交任务成果，每延迟一天，向委托人支付违约金2000元。
4.2.2 受托人赔偿金额按下列方法确定并支付： 在委托人支付的酬金中直接扣除，不足部分由受托人直接支付给委托人 。
5. 支付
5.1支付货币
币种为：   人民币   ，汇率为：   /   ，其他约定：     /    。
5.2 支付申请
受托人应在本合同约定的每次应付款日期15日前，向委托人提交支付申请书。
5.3支付酬金

   项目咨询（监标）费用：（即中标标段报价的25%）    元（大写：              ）
咨询（监标）费用支付方式： 

①完成主体建筑、总图工程（室外附属）部分的工程量清单和招标控制的编制并与标底方核对完毕出具报告，与施工方图纸交底核对无异议并出具报告后15个工作日内支付项目咨询（监标）费用总额的80%。

②剩余专项工程、零星工程须按约定完成工程量清单和招标控制的编制并与标底方核对工作，支付余款。
6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1因工程规模、服务范围及内容的变化等导致受托人的工作量增减时（如发生超出工程概算的费用可另行计算），计算方法： 图纸重大变更需重新编制预算的收费按双方约定协商计算。
6.1.2投标人自行考虑综合因素，除6.1.1原因外，咨询服务折扣率今后不再调整
6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括： 双方另行协商 。 
6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：双方另行协商。
7. 争议解决
7.2调解
    如果双方不能在  28  日内解决本合同争议，可以将其提交     进行调解。
7.3仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第   2  种方式：
   （1）提请 温州 仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向工程所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1考察及相关费用
受托人经委托人同意进行考察发生的费用由 受托人 支付。
差旅费及相关费用的支付： 由受托人自理 。          
8.2奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定： 双方另行协商 。 
8.3保密
 委托人申明的保密事项和期限：     /       。
    受托人申明的保密事项和期限：     /       。
    第三人申明的保密事项和期限：     /       。
8.4联络
8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在    日内送达对方指定的接收人和送达地点。
8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。
受托人指定的送达接收人：  /  ，送达地点：  /  ，电子邮箱：  /  。
8.5知识产权
委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于  /  。
受托人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于   /  。
双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：        /         。
补充条款

9.1若因中标单位原因造成总承包工程量误差、清单遗漏项目累计达到所有工程量的1%，中标单位须向招标单位、代建单位按人民币20000元承担违约责任；累计达到所有工程量的1.5%，中标单位须向招标单位、代建单位按人民币40000元承担违约责任；累计达到所有工程量的2%，中标单位须向招标单位、代建单位按人民币50000元承担违约责任；除总承包以外的项目（专项分包、零星项目等）工程量误差、清单遗漏项目累计达到所有工程量的2%，中标单位须向招标单位、代建单位按人民币20000元承担违约责任；并追究其它责任。
第五章  投标文件格式
平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目施工阶段全过程咨询（含监标）服务
投 标 文 件

（商务标）

投标单位:                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

         年        月     日
一、投 标 函

致：            （招标单位、代建单位名称）

1、我方已仔细研究了平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目施工阶段全过程咨询（含监标）服务招标文件及其补充文件（如有）的全部内容，并且我方已对本工程的实际情况和自身特点有了足够的了解，并充分考虑各项工程风险，投标报价详见投标函附录，服务期满足招标文件要求，并同意接受招标文件及其补充文件（如有）的全部内容和条件，以本投标书向你方指定发包的全部内容进行投标。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承最大限度满足招标单位、代建单位提出的各类合理要求，如：咨询（标底）服务、市场询价等。
4、                                       （如有其他补充说明）。

投标单位（公章）：           

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

  年    月    日
投 标 函 附 录

项目名称：平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目施工阶段全过程咨询（含监标）服务
	标段号
	标段名称
	施工阶段全过程咨询（含监标）服务费投标标价（元）

	1
	萧江镇卫生院迁扩建工程
	小写：                      元

	2
	万全镇卫生院迁扩建工程
	小写：                      元

	3
	海西镇卫生院迁扩建工程
	小写：                      元

	4
	麻步中心卫生院迁扩建工程
	小写：                      元

	5
	水头镇卫生院迁扩建工程
	小写：                      元

	6
	怀溪镇卫生院迁扩建工程
	小写：                      元

	7
	南雁镇卫生院迁扩建工程
	小写：                      元

	备注：若投标单位为平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目招标代理和造价咨询（标底）服务任一个标段的中标单位，该项目对应标段商务报价可不填报，填报投标报价的将视为无效，且不参与该标段得分计算、排名及符合性评审。


投标单位（公章）：           

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                    

  年    月    日
二、投标单位基本情况表

	企业登记信息

	企业法人名称
	
	企业注册资金
	

	详细住所
	
	办公场所面积
	

	法定代表人
	

	组织机构代码
	

	资格等级
	

	证书编号
	

	发证机关
	
	有效期
	

	机构电话（含手机）
	

	机构传真
	

	企业类型
	

	注册号码
	
	邮政编码
	

	营业期限
	


拟投入本项目班组人员表

	单位名称
	
	法定代表人
	

	单位地址
（分支机构地址）
	
	联系电话
	

	投标项目名称
	
	资质等级
	

	姓名
	专业
	职称
	证书编号
	安排岗位

	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。
                                                  投标单位：            （盖章）

                                      法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

                                                               年    月    日


四、授权委托书（开标时携带）

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                         （项目名称）                                项目的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。
附
	代理人：            性别：            出生年月：     年    月
身份证号码：
单      位：
部      门：
代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处
（第二代身份证需复印正反两面）



法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
授权单位（盖章）：
  年    月    日
本授权委托书开标时携带，不装入标函袋内。

其他资料

格式自拟。

